一级建造师《工程经济》每日一练（10.30）

28.关于财务报表附注的说法，错误的是( )。

A.附注应当披露财务报表的编制基础

B.附注是对财务报表中列示的重要项目的进一步文字说明或明细资料

C.附注应当对财务报表中的每一项目作出进一步文字说明或明细资料

D.辅助是对财务报表的补充

【答案】C

【解析】财务报表附注是对资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，一级对未能在这些报表中列示项目的说明等。《企业会计准则(2006)规定》，附注应当披露财务报表的编制基础。参见教材P133。[page]

30.根据《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税[2016]36号)。建筑业一般纳税人适用的增值税为( )。

A.3.14%

B.11%

C.13%

D.17%

【答案】B

【解析】营改增后，采用一般计税方法的建设工程按以下公式计算：工程造价=税前工程造价*(1+11%)，其中，11%为建筑业增值税率，税前工程造价为人工费、材料费、施工机具费、企业管理费、利润和规费之和，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算，参见教材P107。

31.对某产品进行价值分析，其产品功能与成本关系如下图所示，图中C1最有可能表示()随产品功能变动的变化规律。

A.用户购买产品的费用

B.产品使用成本

C.产品维护成本

D.产品报废拆除所需费用

【答案】A

【解析】产品生产成本，是指发生在生产企业内部的成本，也是用户购买产品的费用，包括产品的科研、实验、设计、试制、生产、销售等费用及税金等。参见教材P69

32.根据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013，投标人在确定分项工程的综合单价时，若出现某招标工程量清单项目特征描述与设计图纸不符，但均符合设计规范，应以( )为准。

A.招标工程量清单的项目特征描述

B.设计图纸及其说明

C.设计规范

D.实际施工的项目特征

【答案】A

【解析】在招投标过程中，若出现工程量清单特征描述与设计图纸不符，投标人应以招标工程量清单的项目特征描述为准，确定投标报价的综合单价。参见教材P242。[page]

33.某独立土方工程，招标工程量清单中的工程数量为1000m3,承包人投标报价中的综合单价为30元/m3。合同约定，当实际工程量超过清单工程量15%时调整单价，调整系数为0.9。工程结束时承包人实际完成并经监理工程师确认的工程量为1400m3，则该土方工程的工程量价款为( )元。

A.42300

B.41250

C.40800

D.37800

【答案】B

【解析】1000×(1+15%)×30+[1400-1000×(1+15%)]×30×0.9=41250元。参见教材P255。

37.编制压路机台班使用定额时，属于必需消耗的时间的是()。

A.施工组织不好引起的停工时间

B.压路机在工作区末端调头时间

C.压路机操作人员撤离岗位引起的停工时间

D.暴雨时压路机的停工时间

【答案】B

【解析】不可避免的无负荷工作是间属于必需消耗的时间。不可避免的无负荷工作时间，是指施工过程的特点和机械结构的特点造成的机械无负荷工作时间。例如筑路机在工作区末端调头等，都属于此项工作时间的消耗。参见教材P187

44.某施工项目6月份因异常恶劣的气候条件停工3天，停工费用8万元;之后因停工待图损失3万元，因施工质量不合格，返工费用4万元。根据《标准施工招标文件》施工承包商可索赔的费用为( )万元。

A.15

B.11

C.7

D.3

【答案】D

【解析】本题考查的是施工索赔。对于承包商而言由于施工质量不合格的返工费是其自身原因造成的不可得到索赔，而恶劣天气和停工待图则是非承包商原因造成的，所以可以得到索赔。即8+4=11(万)。参见教材P270。

45.关于分部分项目工程量清单中项目特征描述的作用的说法，错误的是( )

A.项目特征是进行概算审查的依据

B.项目特征是履行合同义务的基础

C.项目特征是确定综合单价的前提

D.项目特征是区别清单项目的依据

【答案】A

【解析】工程量清单项目特征描述的重要意义在于：(1)项目特征是区分清单项目的依据;(2)项目特征是确定综合单价的前提;(3)项目特征是履行合同义务的基础。由引可知选项A是错误的。参见教材P226。

46.关于工程质量保证金的说法，正确的是( )。

A.合同约定缺陷责任期终止后，发包人应按照合同中最终结清的相关规定，讲剩余的质量保证金返还给承包人

B.在合同约定的缺陷责任期终止后，发包人退还剩余质量保证金，承包人不在承包质量保修责任

C.承包人未按照合同约定履行工程缺陷修复义务的，发包人有权从质量保证金中扣除用于各种缺陷修复的支出

D.最终结清时，如果承包人被预留的质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷维修费用的，发包人应承担不足部分

【答案】A

【解析】选项B，剩余质量保证金的返还，并不能免除承包人按照合同约定应承担的质量保修责任和应履行的质量保修义务;选项C，承包人未按照合同约定履行属于自身责任的工程缺陷修复义务的，题目缺少了自身责任的限定条件;选项D，最终结清后，超出质保金的范围由承包人承担。参见教材P288。

47.对于承租人来说，设备租赁与设备购买相比，不足之处主要在于( )。

A.长年支付租金，形成长期负债

B.不能获得良好的技术服务

C.不能享受税费上的利益

D.容易受到利率波动的冲击

【答案】A

【解析】设备租赁的不足之处在于：(1)在租赁期间承租人对租用设备无所有权，只有使用权，故承租人无权随意对设备进行改造，不能处置设备，也不能用于担保、抵押贷款;(2)承租人在租赁期间所交的租金总额一般比直接购置设备的费用要高;(3)长年支付租金，形成长期负债;(4)融资租赁合同规定严格，毁约要赔偿损失，罚款较多等。参见教材P63.

48、某工程项目，建设期为2年，共向银行借款5000万元，其中第一年借入2000万元，第2年借入3000万元，年利率均为6%，借款在各年内均衡使用，建设期内只计息不付息，则建设期第2年应计利息为( )万元。

A.300.00

B.273.60

C.213.60

D.180.00

【答案】C

【解析】第一年建设期利息为：2000×1/2×6%=60万;第二年的建设期利息为：(60+2000+3000×1/2)×6%=213.6万元;两年合计利息为60+213.6=273.6万元。题目提问的是第二年的利息，所以是213.6万元。参见教材P166。

49.施工企业购买施工现场用安全帽的费用应从( )列支。

A.人工费用

B.材料费用

C.资产使用费

D.管理费用

【答案】D

【解析】安全帽属于管理费用，管理费用是指建筑安装企业行政管理部门为管理和组织经营活动而发生的各项费用。参见教材P106。

50.施工企业向建设单位提供预付款担保产生的费用，属于( )。

A.财务费

B.财产保险费

C.风险费

D.办公费

【答案】A

【解析】账务费用是指企业为施工生产筹集资金或提供预付款担保、履约担保、职工工资支付担保等所发生的费用。参见教材P107。